| ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TỈNH NINH BÌNH | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| BAN THƯỜNG TRỰC |  |
| Sè: 142/KH-MTTQ-BTT | Ninh Bình, ngày 29 tháng 6 năm 2017 |

KẾ HOẠCH

Triển khai hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo,

hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, năm 2017

Nhằm tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Thực hiện Công văn số 835-CV/TU ngày 20/6/2017 của Tỉnh uỷ về việc trích thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại phiên giao ban ngày 16/6/2017, đồng ý chủ trương để Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”  tỉnh triển khai hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2017; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng cùng phát triển, có điều kiện vươn lên thoát nghèo; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh và đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

2. Yêu cầu:

Việc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công bằng, dân chủ, công khai, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Việc tổ chức xây dựng nhà ở đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện từng gia đình; phát huy sức mạnh cộng đồng, huy động kịp thời mọi nguồn lực cùng tham gia.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, các tổ chức thành viên đề cao vai trò trách nhiệm, báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bản thân các hộ gia đình có khó khăn về nhà ở, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư…tích cực đóng góp sức người, sức của hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho các hộ gia đình theo kế hoạch đề ra.

Việc quản lý và thanh quyết toán kinh phí phải kịp thời, chặt chẽ, đúng thủ tục và thời gian; đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ MỨC HỖ TRỢ.

1. Đối tượng được hỗ trợ: là hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

2. Số lượng: 22 nhà, được hỗ trợ xây dựng mới ở các đơn vị như sau:

| STT | Đơn vị | Đối tượng hỗ trợ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hộ gia đình nghèo | Hộ gia đình chính sách |
| 1 | Huyện Nho Quan | 03 nhà | 01 nhà |
| 2 | Huyện Kim Sơn | 03 nhà | 01 nhà |
| 3 | Huyện Yên Khánh | 02 nhà | 01 nhà |
| 4 | Huyện Yên Mô | 02 nhà | 01 nhà |
| 5 | Huyện Gia Viễn | 02 nhà | 01 nhà |
| 6 | Huyện Hoa Lư | 01 nhà | 01 nhà |
| 7 | Tp Tam Điệp | 01 nhà | 01 nhà |
| 8 | Tp Ninh Bình | 01 nhà | 0 |
| Cộng | 15 nhà | 07 nhà |
| Tổng cộng | 22 nhà |

3. Mức hỗ trợ:   50.000.000đồng/căn nhà

4. Nguồn hỗ trợ: Trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Sau khi nhận được danh sách sơ bộ của các huyện, thành phố đề nghị xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập đoàn đi khảo sát tại các hộ gia đình được đề nghị hỗ trợ xây nhà (có Kế hoạch riêng).

- Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quyết định danh sách chính thức các hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở được hỗ trợ, quyết định chi tiền hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết năm 2017. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, nắm tình hình và thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

- Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có trách nhiệm chuyển tiền hỗ trợ; hướng dẫn hồ sơ thanh quyết toán; thu nhận hồ sơ và báo cáo tổng hợp thanh quyết toán kinh phí xây nhà Đại đoàn kết.

2. Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành phố

2.1. Báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền, Phòng Lao động TB&XH và các tổ chức thành viên cùng cấp để triển khai thực hiện. Hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư bình xét hộ gia đình nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở (trong các hộ gia đình đã được rà soát) và lập danh sách sơ bộ gửi cấp huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện gửi danh sách sơ bộ về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) trước ngày 10/7/2017.

2.2. Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thông báo đến các hộ gia đình nghèo chuẩn bị Giấy chứng nhận hộ nghèo, Giấy chứng nhận hộ gia đình chính sách, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xuất trình khi đoàn khảo sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến khảo sát tại từng hộ gia đình.

Cung cấp Số tài khoản của đơn vị để nhận tiền từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Ninh Bình chuyển đến. Việc xây nhà Đại đoàn kết được tiến hành ngay sau khi có quyết định chuyển tiền về Quỹ “Vì người nghèo” của cấp huyện, chuyển tiền hỗ trợ trực tiếp đến tận tay các hộ gia đình để thực hiện xây nhà Đại đoàn kết;

- Hướng dẫn và phối hợp với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức  khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết trong tháng 11 và tháng 12/2017 (mời Ban Thường trực, Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự).

2.3. Gắn biển những nhà được hỗ trợ, nội dung như sau:

Nhà Đại đoàn kết

Do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình hỗ trợ

- Kể từ khi nhận tiền hỗ trợ, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ và sau khi hoàn thành công trình, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) để tổng hợp.

- Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở (theo mẫu đính kèm) và gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (qua Ban Phong trào) chậm nhất cuối tháng 12/2017.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, phát sinh, các đơn vị kịp thời phản ánh về Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh./.

| Nơi nhận: | TM. BAN THƯỜNG TRỰC |
| --- | --- |
| - Thường trực Tỉnh ủy (Để báo cáo); | CHỦ TỊCH |
| - BVĐ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; |  |
| - Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; |  |
| - Sở Lao động TB&XH tỉnh (để phối hợp); | (đã ký) |
| - Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, thành phố; |  |
| - Các đ/c cán bộ theo dõi địa bàn; |  |
| - Lưu: VT, Ban Phong trào. | Đỗ Việt Anh |